Lista de Características

(P)Prioridade X (E)Esforço X (R)Risco X (B)*Baseline*

**Legenda:**

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): *Baseline*

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Característica** | **P** | **E** | **R** | **B** |
| 3 | Carrinho de compras. | C | A | B | 1 |
| 4 | *API* de pagamentos online. | C | M | B | 1 |
| 7 | Cancelamento do pedido. | C | M | B | 1 |
| 15 | Tabela de produtos a serem entregues (Fornecedores). | C | M | B | 1 |
| 16 | Controle de pedidos. | C | A | B | 1 |
| 17 | Administração de funcionários. | C | A | B | 1 |
| 20 | Notificação quando o produto estiver acabando. | C | M | B | 1 |
| 22 | *CRUD* de produtos. | C | A | B | 1 |
| 23 | Lançamento da nota fiscal. | C | B | B | 1 |
| 24 | Adicionar produtos novos. | C | B | B | 1 |
| 25 | Manutenção da vitrine online. | C | B | B | 1 |
| 26 | Atualização de preço. | C | B | B | 1 |
| 27 | Sistema de pesquisa de produtos. | C | M | B | 1 |
| 28 | Gerenciamento de funcionário. | C | A | B | 1 |
| 32 | Registro de pagamentos. | C | B | B | 1 |
| 30 | Controle de receita de despesa. | I | A | B | 1 |
| 1 | Geração de boleto automático. | I | A | B | 2 |
| 2 | Calcular Frete. | I | M | B | 2 |
| 5 | Formulário de contato. | I | B | B | 2 |
| 6 | Notificação de Pagamentos. | I | B | M | 2 |
| 10 | Segurança. | I | M | M | 2 |
| 14 | Rastreamento dos produtos. | I | A | B | 2 |
| 18 | Administração dos entregadores. | I | B | B | 2 |
| 21 | Visualização dos produtos de acordo com o estoque. | I | A | B | 2 |
| 35 | Controle de fluxo de caixa. | I | M | A | 2 |
| 8 | *Feedback* do cliente. | U | B | M | 3 |
| 9 | Chat automático. | U | A | A | 3 |
| 11 | Ofertas para clientes cadastrados. | U | B | M | 3 |
| 12 | *Mail Marketing*. | U | B | M | 3 |
| 13 | Avaliação da entrega. | U | B | A | 3 |
| 19 | Contato com o fornecedor. | U | B | M | 3 |
| 29 | Aviso de obrigações. | U | B | A | 3 |
| 31 | Sistema de relatórios. | U | B | M | 3 |
| 33 | Geração de planilha de pagamentos. | U | B | M | 3 |
| 34 | Acesso via celular. | U | B | M | 3 |